DOCUMENTAȚIE FUNCȚIONALĂ ȘI TEHNICĂ

Registrul Acționarilor

Stadiu curent, arhitectură, riscuri și direcții de dezvoltare

Stadiu: Prototip funcțional; soluția nu este încă pregătită pentru operare în producție

Scop: Documentarea stadiului actual, a arhitecturii, a limitărilor și a condițiilor necesare pentru operaționalizare

Rezumat executiv: prototipul include interfața, structura de date și un flux pilot de import și persistență. Pentru utilizare operațională sunt încă necesare importul masiv DBF, încărcarea datelor reale în mediu aprobat, controalele de securitate și reconcilierea completă cu sursa oficială.

# 1. Rolul și obiectivul modulului

Registrul Acționarilor trebuie să devină evidența internă controlată a structurii acționariatului Infinity, la o dată de referință. Sursa principală planificată este Depozitarul Central. Modulul trebuie să păstreze istoric, să permită verificarea fiecărei poziții și să alimenteze în siguranță dividendele, restricțiile, succesiunile, plățile și raportările.

Obiectivul nu este doar afișarea unei liste. Registrul trebuie să poată demonstra pentru fiecare poziție: sursa, lotul de import, data de referință, numărul de acțiuni, clasificarea acționarului, starea validării și orice restricție sau excepție care afectează folosirea datelor.

# 2. Stadiul actual al implementării

| Zonă | Ce există în prototip | Stadiu |
| --- | --- | --- |
| Registru | Listă paginată, căutare, filtre după rezidență, țară, tip și stare. | Implementat pilot |
| Profil acționar | Poziție, procent din capital, clasificare, surse, legături și istoric. | Implementat pilot |
| Snapshoturi | Structuri demonstrative pentru 31.07.2024 și 31.08.2024, cu comparații. | Machetă documentară |
| Import | Wizard CSV cu mapare de coloane, validări, scor de calitate și salvare D1. | Pilot |
| Persistență | Tabele D1 pentru acționari, profiluri, dețineri, loturi și poziții de snapshot. | Implementat pilot |
| Conturi comune | Vizualizare și export de control demonstrativ. | Parțial |
| Mișcări | Comparație între snapshoturi și export CSV. | Machetă |
| Integrare | Legături către dividende, popriri/restricții, documente și succesiuni. | Parțial |
| Audit/export | Export registru și pachete JSON de control. | Pilot |

Important: când D1 nu conține poziții, interfața poate afișa seturi fictive anonimizate. Acestea sunt marcate ca machetă și nu reprezintă registrul oficial.

# 3. Arhitectură și funcționare

## 3.1 Arhitectura tehnică

1. Interfață: React 19 și TypeScript, rulată prin vinext/Vite.

2. API: endpointul /api/shareholders gestionează interogarea și importul pilot.

3. Persistență: Cloudflare D1/SQLite, cu modele declarate în Drizzle ORM.

4. Fișiere: codul principal al registrului este în app/shareholders, iar schema în db/schema.ts și db/index.ts.

5. Date numerice: numărul de acțiuni este tratat ca întreg; calculele monetare conexe folosesc utilitare zecimale exacte.

## 3.2 Fluxul actual al unui import pilot

1. Operatorul alege un CSV sau setul demonstrativ din wizardul de import.

2. Aplicația detectează antetele și operatorul mapează câmpurile sursă la câmpurile registrului.

3. Sunt verificate câmpurile obligatorii, țara, rezidența, tipul persoanei și numărul de acțiuni.

4. Se afișează o previzualizare, un scor de calitate și lista de erori sau avertizări.

5. Dacă nu există erori blocante, aplicația trimite lotul către /api/shareholders.

6. API-ul creează lotul de import, actualizează acționarul și profilul, închide deținerea activă anterioară și scrie poziția nouă de snapshot.

7. Interfața reîncarcă registrul paginat din D1 și permite consultarea istoricului poziției.

## 3.3 Modelul de date relevant

| Entitate | Rol în sistem |
| --- | --- |
| shareholders | Identitatea operațională de bază și referința externă de la sursă. |
| shareholder_profiles | Tip persoană, rezidență fiscală, țară, document fiscal, plată și identificare. |
| holdings | Deținerea valabilă într-un interval și proveniența acesteia. |
| registry_import_batches | Lotul: fișier, dată de referință, total poziții, total acțiuni și avertizări. |
| registry_snapshot_positions | Poziția fiecărui acționar într-un snapshot, cu validare și constatări. |
| shareholder_documents | Documentele asociate acționarului. |
| shareholder_restrictions | Popriri, sistări și alte restricții legale. |
| shareholder_movements | Mișcările istorice ale poziției. |
| succession_* | Dosare succesorale, moștenitori, drepturi la dividende și alocări. |

# 4. Structura funcțională a aplicației

Spațiul de lucru al Registrului este împărțit în șapte zone:

1. Registru - tabelul principal, filtre, paginare și profilul poziției selectate.

2. Snapshoturi - versiuni ale registrului la date de referință și controale de capital.

3. Conturi comune - poziții informative care nu trebuie adăugate din nou la capital.

4. Mișcări - diferențe între două snapshoturi.

5. Succesiuni - cazuri în care drepturile trebuie transferate către moștenitori.

6. Restricții - popriri, sistări și efectul lor asupra plăților.

7. Import & export - încărcarea sursei și generarea pachetelor de control.

Profilul unui acționar este gândit ca dosar operațional: prezentare generală, situație individuală, istoric de surse, mișcări, documente, legături și audit. În producție, aceste secțiuni trebuie alimentate numai din date persistate și autorizate.

# 5. Delimitarea funcționalităților operaționale și demonstrative

| Element | Situația actuală | Consecință |
| --- | --- | --- |
| Date acționari | D1 poate fi gol; există fallback cu identități fictive. | Nu se folosesc totalurile UI ca evidență oficială. |
| Snapshoturi 2024 | Sunt constante documentare pentru iulie și august. | Trebuie regenerate din fișierele sursă, nu acceptate implicit. |
| Import CSV | Funcțional pentru loturi pilot de maximum 200 poziții. | Nu suportă volumul real de milioane de poziții. |
| Pachet DBF | Wizardul detectează denumiri/categorii, dar nu procesează masiv conținutul. | Este necesar parser și staging server-side. |
| Data snapshotului | API-ul folosește implicit 31.03.2024 dacă data nu este transmisă. | Există risc de salvare sub o dată greșită; trebuie corectat prioritar. |
| Capital | UI prezintă controale demonstrative la 500.000.000 acțiuni. | Reconcilierea trebuie recalculată și blocată server-side. |
| Audit | Există modele și evenimente, dar nu utilizator autentificat. | Actorul și aprobarea nu sunt încă dovezi operaționale. |

# 6. Riscuri și limitări curente

1. Nu există încă autentificare și autorizare aplicate tuturor API-urilor. Orice rol primit de la interfață poate fi falsificat.

2. CNP-ul și datele reale nu trebuie introduse în mediul local, Git, capturi de ecran sau instrumente AI.

3. Nu există încă identity vault, criptare cu KMS, potrivire HMAC, MFA și audit imuabil.

4. Importul masiv, idempotent și versionat din fișierele oficiale nu este implementat.

5. Cheia de identificare și regulile de deduplicare trebuie confirmate cu business-ul; CNP-ul nu poate fi cheia tehnică principală.

6. Sursa legacy observată pentru registru se oprește în 2023; trebuie stabilită sursa oficială curentă.

7. Conturile comune, pozițiile agregate și clasificările FNR/FR/ONR/OR trebuie confirmate din fișierele reale și procedurile Depozitarului.

Regulă de siguranță: până la implementarea cerințelor GDPR/DORA P0, se lucrează numai cu date sintetice și fișiere anonimizate.

# 7. Direcții recomandate de dezvoltare

| Etapă | Obiectiv | Rezultat de acceptare |
| --- | --- | --- |
| 0. Confirmare business | Sursa oficială, datele de referință, câmpurile, conturile comune și regulile de capital. | Dicționar de date și reguli semnate de proprietarul procesului. |
| 1. Separare demo/real | Mod explicit DEMO și mod OPERAȚIONAL, fără amestec de fallback. | Un registru gol este afișat ca gol; macheta nu poate fi confundată cu date reale. |
| 2. Import robust | DBF/CSV, staging, checksum, idempotency, validări și coadă de excepții. | Lot mare procesat repetabil, fără dubluri, cu raport de control. |
| 3. Reconciliere | Totaluri pe categorii, capital, diferențe, poziții invalide și aprobare maker-checker. | Niciun snapshot nu devine activ fără totaluri și excepții aprobate. |
| 4. Identitate și acces | shareholder_id, identity vault, criptare, HMAC, RBAC, MFA și audit imuabil. | Date reale protejate conform deciziei GDPR/DORA. |
| 5. Integrare | Dividende, popriri, succesiuni, documente, plăți și contabilitate. | Fiecare flux folosește snapshotul aprobat și păstrează trasabilitatea. |
| 6. Validare finală | Teste API/DB/E2E, volum, concurență și reconciliere cu legacy. | Aceleași intrări produc rezultate explicate și acceptate de business. |

# 8. Aspecte de clarificat cu proprietarul de business

1. Care este sursa oficială actuală a registrului și cine aprobă un snapshot?

2. Care sunt fișierele obligatorii pentru un pachet complet și ce reprezintă FNR, FR, ONR și OR în procedura curentă?

3. Care este encodingul DBF, ce valori speciale apar și cum sunt semnalate corecțiile?

4. Care este cheia de potrivire între două snapshoturi fără a folosi CNP-ul drept ID tehnic?

5. Cum sunt tratate conturile comune și pozițiile agregate în totalul de capital?

6. Ce diferențe sunt acceptabile și ce diferențe trebuie să blocheze validarea?

7. Cum se păstrează istoricul când o poziție este corectată retroactiv?

8. Ce roluri pot importa, corecta, consulta date nemascate, exporta și aproba?

9. Care este politica de retenție pentru fișierul original și raportul de excepții?

10. Care este primul flux dependent care trebuie conectat: dividende, poprir i sau succesiuni?

# 9. Structura principală a codului

| Fișier / director | Responsabilitate |
| --- | --- |
| app/shareholders/ShareholderWorkspace.tsx | Ecranul principal: registru, filtre, snapshoturi, profil și exporturi. |
| app/shareholders/DepositoryImportWizard.tsx | Alegerea fișierului, mapare, validări și salvarea lotului pilot. |
| app/shareholders/IndividualShareholderDossier.tsx | Dosarul individual al acționarului. |
| app/shareholders/SuccessionWorkspace.tsx | Dosare succesorale și moștenitori. |
| app/api/shareholders/route.ts | GET paginat/istoric și POST pentru importul pilot. |
| db/schema.ts | Modelele Drizzle ale registrului și modulelor conexe. |
| db/index.ts | Crearea și inițializarea tabelelor D1. |
| app/lib/shareholder-snapshots.ts | Snapshoturile documentare demonstrative din 2024. |
| app/lib/shareholder-case-engine.ts | Reguli demonstrative pentru succesiuni, restricții și eligibilitate. |
| docs/LEGACY_APPLICATION_AUDIT.md | Ce s-a găsit în aplicația și fișierele legacy. |
| handoff_business/04_REQUIREMENTS_AND_DECISIONS.md | Cerințele business confirmate și întrebările rămase. |
| docs/DATA_PROTECTION_GDPR_DORA.md | Regulile obligatorii înainte de folosirea datelor reale. |

# 10. Criterii pentru trecerea în operare

Registrul Acționarilor va putea fi considerat operațional numai când toate condițiile de mai jos sunt îndeplinite:

1. un pachet oficial poate fi importat integral și repetat fără dubluri;

2. fiecare rând are sursă, lot, versiune, dată și stare de validare;

3. capitalul și categoriile se reconciliază automat, iar diferențele blochează activarea;

4. identitatea este separată și protejată, iar CNP-ul nu circulă în tabelele operaționale;

5. rolurile de import, corecție, export și aprobare sunt distincte;

6. auditul arată utilizatorul real și nu poate fi rescris;

7. snapshotul aprobat alimentează controlat dividendele și celelalte module;

8. testele acoperă API, bază de date, volum, concurență și scenarii end-to-end;

9. rezultatul este reconciliat cu sursa/legacy și acceptat de proprietarul business.

Concluzie: prioritatea este clarificarea datelor, maparea sursei și construirea unui flux de import robust. Valoarea principală nu constă într-un ecran suplimentar, ci în transformarea registrului dintr-un prototip demonstrativ într-o evidență verificabilă, reconciliată și sigură.

# Surse și referințe

• docs/LEGACY_APPLICATION_AUDIT.md - secțiunea Registrul acționarilor și dividendele plătite

• handoff_business/03_CURRENT_PROTOTYPE_STATUS.md

• handoff_business/04_REQUIREMENTS_AND_DECISIONS.md

• docs/DATA_PROTECTION_GDPR_DORA.md

• implementarea curentă din app/shareholders, app/api/shareholders și db

• verificările tehnice și funcționale efectuate pe ramura main la 14.08.2026